| «Краснобор» сикт овмодчöминса администрация |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Краснобор» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   02 сентября        2011 года                                                                      №  34

Республика Коми, с. Краснобор

Об утверждении муниципальной целевой программы «Светлый Краснобор»» на 2011 - 2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами благоустройства территории муниципального образования  сельского поселения «Краснобор», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Краснобор»  №1-33/1 от  07.10.2008 г., в целях  развития основных направлений системы наружного освещения территории сельского поселения «Краснобор»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Светлый Краснобор»  на  2011 - 2013 годы».

2. Финансирование Программы, начиная с 2011 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете муниципального образования  сельского поселения «Краснобор»  на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Краснобор»                         А.А.Ануфриева

Утверждено

Постановлением администрации сельского

сельского поселения «Краснобор»

от 02 сентября 2011 г № 34

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СВЕТЛЫЙ КРАСНОБОР» НА 2011 – 2013 ГОДЫ

Паспорт Программы

| Наименова ние Программы | Муниципальная целевая программа «Светлый Краснобор» 2011 - 2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 261- ФЗ Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Совет муниципального образования сельского поселения «Краснобор». Администрация муниципального образования сельского поселения «Краснобор». |
| Разработ чики Программы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Краснобор». |
| Цель Программы | Формирование светового облика, развитие основных направлений системы наружного освещения территории СП Краснобор. Качественное и высокоэффективное освещение СП «Краснобор» на основе высокоэкономичных и надежных источников света, повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения пешеходов. |
| Задачи Программы | - повышение уровня безопасности населения и дорожного движения; - повышение деловой активности населения СП Щельяюр в вечерние часы; - снижение криминогенной обстановки; - повышение качества и эффективности наружного освещения села; - снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание; - удельное снижение затрат на электроэнергию; - повышение электробезопасности и надежности работы сетей наружного освещения в условиях многонаселенного села; - выполнение нормативных требований, предъявляемых к уровню освещения проезжей части улиц, дорог, объектов; - экономичность установок и рациональное использование электроэнергии; - создание архитектурно-художественного облика сельского поселения в вечернее время |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Исполнители Программы | Определяются по результатам проведенного аукциона |
| Объемы финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Краснобор», бюджета муниципального района «Ижемский» и республиканского бюджета в сумме 1627500 рублей, в том числе: Источники финансирования мероприятий; Всего, тыс. руб.; В т.ч. по годам (т.р.). 2011; 2012; 2013. За счет собственных доходов СП «Краснобор»; 127,5; -; 63,8; 63,7. За счет средств МО МР «Ижемский»; 300,0; -; 150,0; 150,0. Республиканский бюджет; 1300; -; 650,0; 650,0. |
| Основные мероприя тия Программы | Проектирование, строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения улиц. Проектирование, строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения дворовых территорий и объектов социальной сферы, установка световых аншлагов на здания. Проектирование и установка наружного архитектурного освещения наиболее значимых зданий (доминант) и сооружений (скульптурные памятники, памятники воинской славы). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть поставленные цели и задачи, сформировать световой облик села, внедрить современные тенденции наружного освещения, развить основные направления системы наружного освещения, снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программным методом

Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время состояние наружного освещения села требует значительного улучшения, так как техническое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации, вызванного недостаточным объемом финансирования. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам села на 50% не соответствует нормам, предусмотренным СНиП 23-05-95.

1. Существующая система наружного освещения в целом по селу (уличная) включает в себя:

Распределительные сети протяженностью 19,3 км, в том числе:

- воздушных –19,3 км.

2. Светильники наружного освещения составляют –55шт., в том числе:

- (ДРЛ-400) – 4шт.,

- (ДРЛ-250) –41 шт.,

- (ДРЛ ( 150Вт.) 10 шт.

3. Распределительные сети, требующие установки светильников, в том числе:

- воздушные – 19,3 км,

Общая установленная мощность осветительных приборов на начало 2011 года –    8,4  кВт.

В наружном освещении более 84% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников, необходимо срочно в плановом порядке произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии. Замена светильников с лампой ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДРЛ 150 Вт  позволит снизить годовой расход электроэнергии на 17545 кВтч в год или по ценам на 2010 год -   79480 рублей

Решение программными методами развития основных направлений системы наружного освещения территории села, а также обеспечение качественным и высокоэффективным освещением, повышение надежности и электро-безопасности работы сетей наружного освещения является одним из направлений в области экономического развития муниципального образования сельского поселения «Краснобор». Таким образом, обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджетной системы за счет повышения эффективности управления ресурсами муниципального бюджета и развитие системы среднесрочного финансового планирования.

2. Основные цели и задачи Программы.

Целью настоящей Программы является формирование светового облика села, развитие основных направлений системы наружного освещения, которая включает в себя:

- уличное освещение;

- освещение дворовых территорий;

Качественное и высокоэффективное освещение поселка на основе

высокоэкономичных и надежных источников света, повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения.

В освещении дворовых территорий необходимо предусмотреть следующие функции: обеспечение безопасного движения пешеходов, беспрепятственная ориентация на местности, создание визуального и психологического комфорта. Установка световых аншлагов на жилых домах и объектах социальной сферы позволит лучше ориентироваться в темное время суток.

3. Оценка приоритетности задач, для решения

которых Программа принимается.

В настоящее время одним из приоритетных направлений экономического развития на федеральном и региональном уровнях является создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

Приоритетность задач Программы по достижению качественного и эффективного освещения села на основе применения высокоэкономичных и надежных источников света, повышению надежности и электробезопасности работ сетей наружного освещения, а также предотвращение преступной деятельности определяется следующими документами:

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

- Федеральный закон от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

4.Система программных мероприятий.

|  | Наименование основных разделов Программы | Ориентир. затраты (млн.р.) | В том числе по годам (т.р.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |
| 1 | Замена светильников с лампами ДРЛ-250 , ДРЛ-400, ДРЛ-150 на светодиодные ТЭС – 080 | 1575,0 |  |  | 750,0 | 825,0 |
| 2 | Работа по замене светильников | 52,5 | - |  | 25,0 | 27,5 |
|  | Итого: | 1627,5 | - | 775,0 |  | 852,5 |

5. Сроки реализации Программы.

Сроки реализации Программы – 2011 – 2013 годы.

6. Оценка результатов реализации Программы.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивую, эффективную и энергоэкономическую работу оборудования сельского наружного освещения за счет снижения удельного расхода электроэнергии и снижения затрат на содержание и текущий ремонт.

7. Экономическая эффективность мероприятий Программы.

1. Экономия электроэнергии

Замена светильников  ДРЛ -400, ДРЛ-250, ДРЛ-150  на ТЭС – 080 в количестве  105 шт.

Экономия  по электроэнергии составит 79480 рублей или 43%. (приложение 1).

приложение 1

к  муниципальной целевой программе

«Светлый Краснобор» на 2011- 2013 годы

Расчет экономии электроэнергии

Расход электроэнергии рассчитан по формуле:

Е = Р × 1,1 × Н × Т × А,

где Е – стоимость электроэнергии,

Р – мощность одной электролампы,

1,1 – коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре,

Н – количество светильников,

Т – годовая работа электроустановки в часах (2520 часов в год),

А – цена 1 киловатт/час (4,53 руб.) с НДС

2. Расчет экономии электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДРЛ-150 на светильники ТЭС- 080:

( коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре в данной формуле не учитывается в связи с отсутствием потерь в пускорегулирующей аппаратуре)

ТЭС-080:   Е = 0,08  × 1,1 × 105 × 2520  х  4,53 =   105480 тыс. руб.

За 2010 год было затрачено на освещение   185063,95       тыс. руб.:

3. Косвенный эффект от реализации Программы позволит создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить комфортность и безопасность жизнедеятельности населения, достичь нормативных показателей освещения на магистралях, улицах, дворовых территориях.

Утверждаю:

Глава сельского поселения «Краснобор»

_________________А.А.Ануфриева.

Расчет стоимости работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения администрации сельского поселения «Краснобор».

Объект: сети уличного освещения СП. «Краснобор».

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Стоимость за ед. руб. |  | Выполнено единиц |  | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость приобретения оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение светильников ТЭС-080 |  | шт. | 15000 |  | 105 |  | 1575,5 |
| 2 | Работа по замене и установке новых светильников |  | шт. | 500 |  | 105 |  | 52,5 |
| Итого: |  | шт. |  | 15500 | 105 |  | 1627,5 |  |

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность улиц(м) | Кол-во ламп в наличии | Дополнительное количество ламп | Необходимое количество дополнительных столбов или замена старых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ыргеншар |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная | 2000 | 4 | 6 | 4 |
| 2 | д. Диюр |  |  |  |  |
|  | ул. Набережная | 1400 | 4 | 4 |  |
|  | ул. Им.Я.В.Канева | 500 | 2 | 2 | 1 |
|  | ул. Школьная | 1800 | 1 | 5 | 4 |
|  | ул. Почтовая | 300 | 1 | 1 | 1 |
|  | ул. Клубная | 800 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | с. Краснобор |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная | 2500 | 13 | 2 | - |
|  | ул. Ручейная | 500 | 2 | 1 | - |
|  | пер.Школьный | 800 | 4 | 2 | 1 |
|  | м-ко. Пошукшор |  | 2 | 2 | 2 |
| 4. | д. Пустыня |  | 6 | 1 |  |
| 5. | д. Вертеп |  |  |  |  |
|  | ул. Ручейная | 500 | 1 | 3 | 3 |
|  | ул. Школьная | 1000 | 4 | 3 | - |
|  | ул.Лесная | 1200 | 2 | 5 | 2 |
|  | ул. Полевая | 1200 | 1 | 6 | 6 |
|  | ул. Набережная | 700 | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: | 15200 | 55 | 50 | 32 |

Администрация сельского поселения «Краснобор»

Глава сельского поселения «Краснобор»                                     А.А.Ануфриева